## Slide 1
Hamburgermodel project (voorbeeld)
15-04-2022
1.0
BUP2.0 initiatiefgroep
Definitief
Deze leeswijzer

## Slide 2
3.1 Introductie P3
3.2 Projectgegevens P4
3.3 Doelen & toepassingen P5
3.4 Matrix BIM-toepassingen P6
3.5 Fasering P7
3.6 Modelleerafspraken P8 t/m P11
3.7 Communicatie P12
3.8 Taken & verantwoordelijkheden P13
3.9 Informatieleveringen P14 t/m P15

## Slide 3
Dit BIM uitvoeringsplan omvat een plan van aanpak voor een fictief Hamburger model project dat is opgesteld aan de hand van een fictieve uitvraag van een fictieve opdrachtgever.
Het is opgesteld voor de prestatie- en productiefase van het project.
De betrokken disciplines zijn tenminste alle ontwerpende adviseurs als de architect, constructeur, bouwkundige en de installatie-adviseur en alle productie-/leverende partijen.
RVB BIM norm
Technisch PVE
Leeswijzer

## Slide 4
Zie onderstaande link naar risico-lijst
Kansen en risico lijst
-
Houd er rekening mee dat dit BUP voor de eerste keer wordt toegepast
Er wordt gewerkt met het Hamburger model, waardoor geen STB fasering wordt gebruikt

## Slide 5
Hoeveelheden analyse | Omschrijving | BIM coördinator
Vierkante meters bepalen metselwerk voor inkoop | Omschrijving | BIM coördinator
Modelcontrole | Omschrijving | BIM coördinator
Sparingcoördinatie | Omschrijving | BIM regisseur

## Slide 6
Hoeveelheden analyse | Productie |  | Solibri ITO handleiding | UCM Hoeveelheden analyse | 
Vierkante meters bepalen metselwerk voor inkoop | Productie |  | Solibri ITO handleiding | UCM vierkante meter bep… | 
Modelcontrole | Prestatie | BIM Collab/Solibri proces | Handleiding BIM Collab |  | 
Sparingcoördinatie | Prestatie / productie | Sparingsprocedure |  |  | 

## Slide 8
ILS O&E BWK
ILS O&E CON
ILS O&E INS
Modelleerafspraken
Documentenbehoefteschema

## Slide 9
ILS O&E BWK
ILS O&E CON
ILS O&E INS
-
Shortnames
BIM basis ILS 2.0:
ILS Ontwerp Engineering

## Slide 10
MODELCATEGORY | <BOUWWERKNAAM> | <DISCIPLINE> | BEDRIJFSNAAM-AUTEUR | <ONDERDEEL> | <SOFTWARE> | <EXTENSIE> | BESTANDSNAAM TOTAAL
coördinatiemodel | Hamburger | coördinatie |  | totaal | Solibri | 9.12 | Hamburger_coördinatie_totaal.smc
prestatiemodellen | Hamburger | Bouwkundig |  | totaal | Revit | 2022 | Hamburger_bouwkundig_totaal.ifc
prestatiemodellen | Hamburger | constructie |  | kelder | Revit | 2022 | Hamburger_constructie_kelder.ifc
prestatiemodellen | Hamburger | constructie |  | casco | Revit | 2022 | Hamburger_constructie_casco.ifc
prestatiemodellen |  |  |  |  |  |  | 
prestatiemodellen |  |  |  |  |  |  | 
hulpmodellen |  |  |  |  |  |  | 
hulpmodellen |  |  |  |  |  |  | 
productiemodellen |  |  |  |  |  |  | 
productiemodellen |  |  |  |  |  |  | 
productiemodellen |  |  |  |  |  |  | 
productiemodellen |  |  |  |  |  |  | 
productiemodellen |  |  |  |  |  |  | 
productiemodellen |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
-
-
BIM Collab voorbeeldproject
-
Revit | 2022
Tekla Structures | 2022
Sketchup | -
IFC | 2X3
Kick-off prestatiefase | 01-05-2022
Kick-off productiefase | September 2022
Engineeringsessie prestatie | Woensdag

## Slide 13
BIM coördinator | NAAM | Planvoorbereider | 06 123 456 78
BIM regisseur | NAAM | Projectontwikkelaar | 06 123 456 78
BIM manager | NAAM | BIM manager | 06 123 456 78

## Slide 14
STAP | AFGESPROKEN (VASTE) DAG | VERANTWOORDELIJKE PRESTATIEMODEL
1. Modelleerwerk | MA / DI / WO / DO / VR | BWK [NAAM BEDRIJF] / CON [NAAM BEDRIJF] / INS [NAAM BEDRIJF]
2. Export IFC (check op aspectmodel) | VR | BWK [NAAM BEDRIJF] / CON [NAAM BEDRIJF] / INS [NAAM BEDRIJF]
3. Aanleveren modellen (datadrop) | VR | BWK [NAAM BEDRIJF] / CON [NAAM BEDRIJF] / INS [NAAM BEDRIJF]
4. Controlemomenten [NAAM BEDRIJF] (clash) | MA | [NAAM BEDRIJF]
5. Issues melden | MA | [NAAM BEDRIJF]
6. Voorbereiden team op BIM-sessie | DI | BWK [NAAM BEDRIJF] / CON [NAAM BEDRIJF] / INS [NAAM BEDRIJF]
7. BIM-sessie: issues bespreken | WO | ALLEN
8. Herhaling proces vanaf stap 1 |  | 

## Slide 16
BUP2.0 initiatiefgroep
info@bimloket.nl